
武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目

跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控技术服务
招 标 文 件

(招标项目编号: WTYBHCD-2023-QT-22 )
[image: image1.jpg]



招标人： 武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部 
2023年7月28日

第一章  招标公告
招标公告
根据武汉市市政路桥有限公司《采购交易及合同管理办法》，现由 武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部 (招标人名称)(以下简称我方)对 武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控技术服务 (招标项目名称)以公开招标方式选择合作方。项目资金来自工程建设资金,已落实，出资比例100%，该项目控制价为55万元(除税),具体内容见工程量清单及图纸。现我方诚邀潜在投标人参与本项目招投标活动。

一、项目概况与招标范围
1.招标项目名称： 武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控技术服务    
2.招标人： 武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部。  
3.技术服务总体目标：主梁施工前，完成施工监控实施细则并根据计算结果给出各节段的监控目标值；在施工过程中，定期收集应力、应变、标高、环境温度等监控参数值，及时完成模型计算并给出监控指令，保证主梁的标高、应力在设计控制范围内，确保结构内力处于最优状态，主桥成桥线形符合设计和规范要求，为成桥验收做好准备。
4.工期：结合现场实际进度，以配合项目工作为准，并按月提交监控成果。具体以招标人下达任务时间为准。
二、投标人资格要求：
1.投标人未被列入武汉市市政路桥有限公司和武汉市市政建设集团有限公司分供方黑名单；
2.投标人具有有效的营业执照；

3.投标人具备有效的交通运输部颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书、或公路工程桥梁隧道工程专项等级证书；
4.投标人需为本工程配备1名项目负责人（需具有高级工程师及以上职称），3名试验检测员（需具有交通运输主管部门核发的公路水运工程助理试验检测师（桥梁隧道工程专业）或公路工程试验检测助理工程师（桥梁专业）或更高资格）

5.投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系或利害关系的不同单位，不得同时参加投标。

三、招标文件的获取
凡有意参加投标者，需法定代表人携带本人身份证原件及复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及复印件(加盖公章)、授权委托书原件，于2023年7月28日至2023年7月30日每日上午08：30时至17:30时，到武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部(地址：武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部（城隍镇城隍大道118号）)领取招标文件。(法定代表人身份证明书及授权委托书格式见附件二)
四、投标文件递交及开标
1.投标文件递交截止时间为2023年8月2日10时 00 分(北京时间)，投标人应在此时间之前将投标文件递交至武汉市市政路桥有限公司4楼会议室。
2.法定代表人须携带本人身份证原件及法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及授权委托书原件出席开标会。
3.逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
五、发布公告的媒介
本次招标公告发布媒介：
武汉市市政路桥有限公司网：http://www.whszlq.com/
六、联系方式
招 标 人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部
地    址：武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部（城隍镇城隍大道118号）
联 系 人：李雅馨
电    话：17371241062
时     间：2023年7月28日
监督举报电话：027-84922336（纪检监察室座机）
附件二、

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人：                     (全称,公章)
日  期：         年        月       日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


授权委托书
本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义领取武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控技术服务(招标项目名称)招标文件。代理人在领取该招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。
代理人无转委托权。
特此委托。
投  标  人：               (全称,公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：                          
委托代理人：                    (签字)
身份证号：                          
                      日      期：       年       月       日
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证复印件

	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


委托代理人身份证复印件

	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


第二章  投标人须知附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人
	招 标 人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部
联 系 人：李雅馨
电    话：17371241062

	2
	招标项目名称
	武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控技术服务

	3
	招标项目编号
	WTYBHCD-2023-QT-22

	4
	建设地点
	湖北汉川市

	5
	资金来源
	建设资金

	6
	技术服务总体目标
	主梁施工前，完成施工监控实施细则并根据计算结果给出各节段的监控目标值；在施工过程中，定期收集应力、应变、标高、环境温度等监控参数值，及时完成模型计算并给出监控指令，保证主梁的标高、应力在设计控制范围内，确保结构内力处于最优状态，主桥成桥线形符合设计和规范要求，为成桥验收做好准备。

	7
	招标控制价
	55万元（除税）

	8
	工期
	结合现场实际进度，以配合项目工作为准，并按月提交监控成果。具体以招标人下达任务时间为准。

	9
	质量要求
	根据《公路桥梁施工监控技术规范（JTG/T3650-01-2022）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）和《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）等规范要求，并按照方案实施桥梁施工过程中的各项监控工作。确定本大桥施工监控的总目标和主要精度指标。

	10
	踏勘现场
	不组织。如投标人认为需要踏勘现场，踏勘期间，招标人将予以配合，但费用由报价人自理；在踏勘现场过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

	11
	招标预备会
	不召开

投标人有任何疑问可书面通知招标人，招标人将以答疑形式答复疑问。

	12
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日 2 天前

	13
	招标人澄清截止时间
	递交投标文件截止之日 1 天前

	14
	通知延后投标截止时间的时间要求
	递交投标文件截止时间 1 天前

	15
	偏  离
	允许细微偏差，不允许重大偏差。

	16
	递交投标文件截止时  间
	北京时间 2023 年 8 月 2 日 10 时 00 分

	17
	递交投标文件地点
	武汉市市政路桥有限公司4楼会议室

	18
	构成投标文件的其他材料
	/

	19
	投标文件份数
	正本一份，副本 一 份。

	20
	投标文件密封要求
	1.所有投标文件密封在一个密封包内；

2.密封包上需注明招标项目名称、招标单位名称、投标人名称；

3.密封包需加盖公章。

	21
	投标文件有效期
	自报价人提交投标文件截止之日起60天

	22
	是否退还投标文件
	否

	23
	工程款支付
	监控合同生效、监控机构进场，监控设备及监控人员进场验收完毕后，甲方对乙方办理第一次结算,并支付至合同总金额的20%，待监控工作进入常态化，乙方每月形成监控月报，报至甲方及监理单位，月报经甲方及监理单位审核通过后，每季度甲方办理一次结算，每次结算支付合同总金额的20%，并在二十个工作日内支付当期费用，直至累计支付至合同总额的80%，待跨G348大桥交工后支付剩余20%。

	24
	履约担保
	\

	25
	评标方法及标准
	评标办法：最低价中标

分值构成：投标报价:100分。

其    他：无。

评分细则：
1.评标基准价的计算：
以通过初步审查的所有投标人最后的最低报价作为评标基准价。
2.偏差率：
偏差率=100%×(评标价-评标基准价)/评标基准价
3.报价得分计算公式：
报价得分＝100－偏差率×100×0.5；

	26
	是否有现场谈判
	本招标项目不设置现场谈判。

	27
	拟投入人员要求
	/

	28
	定标
	1.评标委员会根据评标结果，直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

2.若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；

3.若排名第二的中标候选人因前款规定的相同原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

	29
	其他
	/


第三章  合同条款及格式

（仅供参考，以实际签订为准）

第四章  投标文件格式

	正/副本


武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目
跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控技术服务
投 标 文 件
(招标项目编号：              )
投标人名称：             (全称)(盖公章)
法定代表人或其委托代理人:        (签字)
时      间：       年       月       日

一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人：                      (全称,公章)
日    期：         年        月        日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


二、授权委托书
本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控技术服务(招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关法律责任。
代理人无转委托权。
特此委托。
投  标  人：               (全称,公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：                          
委托代理人：                    (签字)
身份证号：                          
日      期：       年       月       日
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证复印件

	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


委托代理人身份证复印件

	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


三、企业证件及其他资料
有效的营业执照、资质证书、拟投入人员证件等。
营业执照
	


拟投入人员证件
	


其他资料
	


四、承诺函
承 诺 函

致：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目经理部
我单位在此郑重承诺：我单位有满足本次招标项目所需的自有人员，如有幸中标本招标项目,我方承诺在中标后提供相关人员社保缴纳记录或社保管理机构出具的社保证明，并严格按照招标文件要求及业主要求派遣相关人员进场。

投 标 人：                    (全称,公章)
日    期：         年        月        日
报价单

武汉至重庆高速公路武汉至汉川段一标项目跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控技术服务(招标项目名称) 

	投标人：
	

	地  址：
	

	联系人：
	

	电子邮件：
	

	联系人手机：
	

	传真：
	

	招标综述

	1.鉴于招标方招标需求，拟此报价单。

	2.投标人必须由法定代表人或其授权的委托代理人负责报价、签订合同及办理与此有关的一切事务。

	3.报价单上加盖投标人公章。

	4.投标人提供的劳务分包、专业分包和各类服务均用人民币报价。

	5.招标方将在参与报价的投标人中以比价的方式确定本次招标项目谈判流程入选单位。

	报价情况

	序号
	标的物名称
	工作内容
	单价
	数量
	除税报价
	含税报价
	备注

	1
	跨G348大桥主桥（K27+129~K27+369）施工监控

技术服务
	负责编制跨G348大桥主桥施工监控方案，并按照方案实施桥梁施工过程中的各项监控工作。确定本大桥施工监控的总目标和主要精度指标。
	项
	1
	
	
	税率%

	
	人民币大写：
	
	
	

	报价须知

	1.技术服务总体目标：主梁施工前，完成施工监控实施细则并根据计算结果给出各节段的监控目标值；在施工过程中，定期收集应力、应变、标高、环境温度等监控参数值，及时完成模型计算并给出监控指令，保证主梁的标高、应力在设计控制范围内，确保结构内力处于最优状态，主桥成桥线形符合设计和规范要求，为成桥验收做好准备。
2.工期要求:结合现场实际进度，以配合项目工作为准，并按月提交监测成果。具体以招标人下达任务时间为准。

3.付款方式：待监测机构进场，设备及监测管理人员经验收通过后，甲方向乙方支付至合同总金额的20%；乙方须每月形成监控月报，待监控工作进入常态化（以乙方连续完成一个季度经甲方及监理单位审核通过的监控月报为标准），甲方每季度给乙方办理一次结算，每季度结算支付比例均为合同总金额的20%；支付金额累计至合同总金额的80%，待完成跨G348大桥交工所需全部相关监测工作后办理最终结算，并支付至合同金额的100%。

4.为体现公平、公正报价，格式遵照本报价单格式进行上报并在左上方投标人处加盖单位公章，此报价报至我方后，如未经过我方同意，不得更改。

5.评审结果确定后，招标方将以书面/电话或其他形式通知所有投标单位结果。



